СМЕТА № 3 от 04.09.2026
на работы: ремонт офиса 48 м² по адресу: г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 5, офис 210, к договору № 14 от 30.08.2026
Заказчик:ООО «Вектор»
Исполнитель:ООО «Ремстрой»
Вид сметы:твёрдая (статья 709 Гражданского кодекса)
Срок работ:20 календарных дней
Материалы:закупает исполнитель по смете
1. РАБОТЫ
	№
	Наименование
	Ед.
	Кол-во
	Цена, ₽
	Сумма, ₽

	1
	Демонтаж старого покрытия пола
	м²
	48
	250,00
	12 000,00

	2
	Выравнивание стен и шпаклёвка
	м²
	120
	450,00
	54 000,00

	3
	Покраска стен в два слоя
	м²
	120
	320,00
	38 400,00

	4
	Укладка ламината с подложкой
	м²
	48
	600,00
	28 800,00

	5
	Монтаж потолка из ГКЛ
	м²
	48
	900,00
	43 200,00

	
	Итого по разделу
	
	
	
	176 400,00



2. МАТЕРИАЛЫ
	№
	Наименование
	Ед.
	Кол-во
	Цена, ₽
	Сумма, ₽

	1
	Ламинат 33 класс
	м²
	52
	1 150,00
	59 800,00

	2
	Краска интерьерная
	л
	40
	420,00
	16 800,00

	3
	Шпаклёвка финишная
	кг
	75
	58,00
	4 350,00

	4
	Гипсокартон и профиль
	компл.
	1
	18 500,00
	18 500,00

	
	Итого по разделу
	
	
	
	99 450,00



	Показатель
	Сумма, ₽

	Работы
	176 400,00

	Материалы
	99 450,00

	Накладные расходы 10 % от работ
	17 640,00

	Итого без НДС
	293 490,00

	НДС 22 %
	64 567,80

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	358 057,80



Всего по смете: 358 057,80 ₽ (триста пятьдесят восемь тысяч пятьдесят семь рублей 80 копеек), в том числе НДС 64 567,80 ₽ (шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 80 копеек).
Порядок оплаты: аванс 30 % до начала работ, остаток в течение 5 дней после подписания акта.
Смета становится частью договора с момента её подтверждения заказчиком (статья 709 Гражданского кодекса).
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